CONSILIUL   NAŢIONAL   DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Bucureşti, România,  CP 030084, CIF 20329980

Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642    www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, Consiliul adoptă următoarea,

DECIZIE

Nr. 2446/367C7/3387

Data: 04.10.2007

Prin contestaţia nr. 5260/14.09.2007, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 15731/14.09.2007, completată prin adresa nr. 5360/27.09.2007, depusă de S.C. Romconstruct S.A., cu sediul în Ploieşti, str. Sitarului nr. 1, judeţul Prahova, CUI 1348098, privind procedura de licitaţie deschisă organizată de Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice, cu sediul în Bucureşti, str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, în calitate de autoritate contractantă, în vederea atribuirii contractului de lucrări „consolidare-restaurare Biserica cu hramul Pogorârea Sf. Duh, din Horodniceni, judeţul Suceava”, s-a solicitat „obligarea autorităţii contractante de a furniza contestatoarei informaţiile solicitate printr-un act complet, clar şi neechivoc şi totodată, de  a-i pune în vedere acesteia să respecte prevederile legale şi în ceea ce priveşte aplicarea orientativă a indicatoarelor de norme de deviz”.

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:

în temeiul art. 278 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, Consiliul admite în parte contestaţia formulată de S.C. Romconstruct S.A., în contradictoriu cu Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice, şi dispune eliminarea cerinţei de la pct. C.8.1 din fişa de date a achiziţiei, referitoare la valoarea medie a orei de manoperă. De asemenea, obligă autoritatea contractantă să precizeze volumul şi alte detalii necesare referitoare la treptele din piatră.

Cele dispuse vor fi realizate de autoritatea contractantă în termen de zece zile de la data comunicării prezentei decizii, iar actul de eliminare/completare va fi transmis operatorilor economici care au achiziţionat documentaţia de atribuire şi operatorului Sistemului Electronic de Achiziţii Publice – SEAP, în maximum două zile lucrătoare de la emitere.

Obligă autoritatea contractantă să asigure îndeplinirea cerinţelor art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/ 2006, prin stabilirea unei noi date de depunere şi deschidere a ofertelor.

Respinge solicitarea de comunicare a celorlalte informaţii cerute de contestatoare.

Prezenta decizie este executorie şi obligatorie pentru părţi, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de zece zile de la comunicare.