CONSILIUL   NAŢIONAL   DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

C. N. S. C.

Str.Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980

Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642 www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificările şi completările prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 1459/C8/806

Data : 18.04.2008

Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 4591/19.03.2008, formulată de către SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, cu sediul în Târgovişte, calea Câmpulung nr. 121, judeţul Dâmboviţa, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J15/86/2002, având Cod Fiscal RO14467910, împotriva rezultatului procedurii comunicat prin adresa nr. 1742/13.03.2008, emisă de PRIMĂRIA COMUNEI PERIAM, cu sediul în comuna Periam, str. Principală, judeţul Timiş, în calitate de autoritate contractantă în cadrul procedurii de „cerere de oferte” pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări „Modernizare şi reabilitare iluminat public în comuna Periam”, s-a solicitat admiterea contestaţiei, precum şi anularea rezultatului procedurii comunicat prin adresa nr. 1742/13.03.2008.

În baza documentelor depuse de părţi,

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:

În temeiul art. 278 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru considerentele evocate în motivare, admite contestaţia formulată de SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA în contradictoriu cu PRIMĂRIA COMUNEI PERIAM, anulează raportul procedurii 1740/13.03.2008 şi actele subsecvente acestuia şi obligă autoritatea contractantă la  reevaluarea ofertelor conform criteriului de atribuire, factorilor de evaluare şi algoritmului de calcul existente în documentaţia de atribuire.Termenul pentru realizarea măsurilor dispuse este de 15 zile de la primirea deciziei Consiliului.

În temeiul art. 278 alin. (6) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă dispune continuarea procedurii de atribuire după efectuarea remedierilor, anterior, dispuse.

Prezenta decizie este executorie şi obligatorie în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare.