CONSILIUL   NAŢIONAL   DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084

Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642    www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. 2 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 1722/5C5 /1168

Data: 08.05.2008

Prin contestaţia nr. 1563/09.04.2008, înregistrată la Consiliu sub nr. 6265/09.04.2008, formulată de SC ROMSTRADE SRL, cu sediul în comuna Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu şi adresă pentru comunicarea corespondenţei la punctul de lucru din municipiul Bucureşti, str. Dr. Leonte Anastasievici nr. 34, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J52/423/1994, având CUI R6141165, împotriva menţiunii din SEAP referitoare la „amânarea datei de depunere a ofertelor cu 7 zile”, precizată în cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă, a contractului de achiziţie publică „Lucrări, proiectare şi dotare la cheie pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Argeş”, organizată de autoritatea contractantă MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sector 1, s-a solicitat „anularea menţiunii prelungirii datei de depunere şi reluarea procedurii de achiziţie de la momentul primirii cererii de clarificări depuse în cauză de către societatea noastră, respectiv obligarea autorităţii contractante de a reanaliza solicitarea de amânare, cu efectul dispunerii unei amânări de cel puţin 30 de zile”.

În baza documentelor depuse de părţi,

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:

Admite contestaţia formulată de SC ROMSTRADE SRL în contradictoriu cu autoritatea contractantă MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE  şi dispune ca autoritatea contractantă să fixeze un nou termen de deschidere a ofertelor după data de 31.05.2008 şi să asigure până la această dată vizionarea amplasamentului.

Prezenta decizie este executorie conform prevederilor art. 280 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.