CONSILIUL   NAŢIONAL   DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

C. N. S. C.

Bucureşti, Str.Stavropoleos, nr.6 sector 3, România, CP 030084, CIF 20329980,

Tel. +4 021 3104641,  Fax. +4 021 3104642, www. cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. 2 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 2602/ C6 / 234 / 307 / 318

Data: 17.06.2008

Prin contestaţia înregistrată la CNSC cu nr. 1630/04.02.2008 formulată de S.C. AUTOMATICA S.A. cu sediul în Calea Floreasca nr. 159, Sector 1, Bucureşti, înregistrată la ORC sub numărul J40/1291/1991, având cod fiscal RO 1572345 reprezentată legal prin d-l Ion Lazar - Director General, împotriva deciziei de atribuire nr. 256/29.01.2008 emisă de SC HIDROSERV CURTEA DE ARGEŞ SA, în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică „Reabilitare staţii electrice 6,3 Kv şi 20 Kv (CHE Albeşti, CHE Baiculeşti, CHE Maniceşti, CHE Văcăreşti şi CHE Mihăileşti)”, s-a solicitat „obligarea autorităţii contractante de lua măsurile necesare pentru eliminarea din Fişa de date – secţiunea 1, Formularul nr. 9 a factorului de evaluare 2 „durata de execuţie (achiziţie echipamente, lucrări de construcţie montare, probe şi PIF -pag. 5/21) şi reluarea procedurii de atribuire pentru un punctaj maxim alocat de 85 de puncte prin eliminarea celor 15 puncte alocate”.

Prin contestaţia înregistrată la CNSC cu nr. 1993/08.02.2008 formulată de SC ELECTROTEL SA, cu sediul în Alexandria, str. Dunării, nr. 279, jud. Teleorman, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J34/1/1990, CUI RO 1384430, reprezentată legal prin dl. V. Valeriu Velciu în calitate de Preşedinte-Director General, împotriva deciziei de atribuire nr. 256/29.01.2008 emisă de SC HIDROSERV CURTEA DE ARGEŞ SA în calitate de autoritatea contractantă, în cadrul procedurii mai sus menţionată s-a solicitat „anularea licitaţiei de atribuire”.

Prin contestaţia înregistrată la CNSC cu nr. 2029/08.02.2008 formulată de SC CELULE ELECTRICE SA cu sediul în Băileşti str. Calea Craiovei nr. 39 jud. Dolj, înregistrată la ORC sub nr. J16/250/1991, CUI RO 2333273, reprezentată legal prin Valeria Albu - Preşedinte de Consiliu de Administraţie, împotriva deciziei de atribuire nr. 256/29.01.2008 emisă de SC HIDROSERV CURTEA DE ARGEŞ SA în calitate de autoritatea contractantă, în cadrul procedurii mai sus menţionată s-a solicitat anularea deciziei nr. 256/29.02.2008.

Conform prevederilor art. 273 alin. (1) din OUG 34/2006, contestaţiile care fac obiectele dosarelor nr. 234/2008, nr. 307/2008 şi nr. 318/2008 au fost conexate pentru a se pronunţa o soluţie unitară, acestea fiind formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire.

Pe rol se află soluţionarea cauzei, în fond, după ce Decizia nr. 808 / C1 / 234 / 307 / 318 din 29.02.2008, pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, a fost casată de către Curtea de Apel Piteşti, prin Decizia nr.458/R-C din 25.04.2008.

În baza documentelor depuse de părţi,

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:

Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de SC AUTOMATICA SA,  cu sediul în Calea Floreasca nr. 159, Sector 1, Bucureşti, în contradictoriu cu SC HIDROSERV CURTEA DE ARGEŞ SA cu sediul în Curtea de Argeş, str. Barajului nr. 1 jud. Argeş.

Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de SC ELECTROTEL SA, cu sediul în Alexandria, str. Dunării, nr. 279, jud. Teleorman,  în contradictoriu cu SC HIDROSERV CURTEA DE ARGEŞ SA.

Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de SC CELULE ELECTRICE SA, cu sediul în Băileşti str. Calea Craiovei nr. 39 jud. Dolj, în contradictoriu cu SC HIDROSERV CURTEA DE ARGEŞ SA.

Anulează, din oficiu, procedura de atribuire.

Prezenta decizie este executorie.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.