CONSILIUL   NAŢIONAL   DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980

Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642, www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 2714/5C5/2442

Data: 23.06.2008

Prin contestaţia nr. 355/11.06.2008, transmisă prin fax şi înregistrată la Consiliu sub nr. 12815/11.06.2008, formulată de SC CONTINA SRL, cu sediul în municipiul Râmnicu-Vâlcea, strada George Bacovia nr. 23, judeţul Vâlcea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J38/1216/1994, având CUI R6485827, împotriva  documentaţiei de atribuire întocmită în cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă, a contractului de achiziţie publică de lucrări „achiziţie lucrări de construcţii la unităţile de învăţământ din judeţul Vâlcea”, organizată de autoritatea contractantă INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI VÂLCEA, cu sediul în municipiul Râmnicu-Vâlcea, Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 26, judeţul Vâlcea, s-a solicitat anularea condiţiei de a depune oferta pentru un singur lot, „introducerea obligaţiei ofertanţilor care montează instalaţii încălzire şi cazane să fie autorizaţi ISCIR PT A1/2002 şi ISCIR PT C9/2003..”, „excluderea condiţiei de prezentare 3 recomandări vizate de Inspectoratul de stat în construcţii şi includerea acesteia cu: prezentarea a cel puţin 3 recomandări de la beneficiari, prezentate în copie, autoritatea contractantă având posibilitatea de-a verifica autenticitatea acestora” şi „să se refacă inscripţia plicurilor de ofertare din oferta pentru achiziţia de microbuze şcolare ... cu cea conţinută în fişa de date a achiziţiei”.

În baza documentelor depuse de părţi,

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:

Admite în parte contestaţia formulată de către SC CONTINA SRL, cu sediul în municipiul Râmnicu-Vâlcea, strada George Bacovia nr. 23, judeţul Vâlcea, în contradictoriu cu autoritatea contractantă INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI VÂLCEA, cu sediul în municipiul Râmnicu-Vâlcea, Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 26, judeţul Vâlcea şi dispune completarea menţiunii pct. II.1.5 din fişa de date a achiziţiei cu sintagma „sau pentru mai multe loturi”, introducerea în documentaţia de atribuire a obligaţiei ofertanţilor care montează instalaţii încălzire şi cazane să fie autorizaţi ISCIR şi eliminarea condiţiei de la pct. IV.4 al fişei de date ca recomandările din partea beneficiarilor să fie vizate de Inspectoratul de Stat în Construcţii, în termen de 15 zile, după care va continua procedura.

Respinge ca rămasă fără obiect cererea privind refacerea inscripţiei plicurilor.

Prezenta decizie este executorie, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.