CONSILIUL   NAŢIONAL   DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

C. N. S. C.

Str.Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980

Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642 www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. 2 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr.3399/2C2/3244

Data:31.07.2008

Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 17219/23.07.2008, formulată de SC CONS PRO SRL, cu sediul în Sibiu, şos. Alba Iulia nr.83/7, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Român al Comerţului sub nr. J32/27/2004, având Cod Unic de înregistrare 16045858, reprezentată prin dna. Muntean Irina, împotriva documentaţiei de atribuire emisă de către COLEGIUL TEHNIC „AUGUST TREBONIU LAURIAN” AGNITA, cu sediul în Agnita, str. Scolii nr.2, judeţul Sibiu, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de „cerere de oferte” pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect „proiectare, construcţie şi avizare staţie de epurare ape reziduale la şcoala cu clasele I-IV şi grădiniţa Ruja-judeţul Sibiu”, CPV 45232420-2, s-a solicitat anularea procedurii.

In baza documentelor depuse de părţi,

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:

Respinge ca nefondata contestaţia formulată de SC CONS PRO SRL în contradictoriu cu COLEGIUL TEHNIC „AUGUST TREBONIU LAURIAN” AGNITA.

Din oficiu dispune eliminarea din Sectiunea IV a documentatiei de atribuire a prevederii „termen de executie 45 de zile de la semnarea contractului”.

Din oficiu dispune modificarea in fisa de date a achizitiei-capitolul VII a precizarii de calcul a algoritmului pentru P2(punctajul pentru executia in cel mai scurt timp) astfel: „pentru termen de executie de 45 zile se acorda punctajul maxim de 20 puncte;pentru termene de executie mai mari se aplica formula de calcul  P2(n)=[termen de executie de 45 zile/termen(n)]x20”.

Dispune continuarea procedurii dupa efectuarea modificarilor mai sus mentionate si comunicarea acestora catre toti operatorii economici care au achizitionat documentatia de atribuire.

Termenul pentru aducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentei decizii este de 10 zile de la comunicarea acesteia.

Prezenta decizie este executorie în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin (1) din O.U.G. nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare.