CONSILIUL   NAŢIONAL   DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084

Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642    www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 3667/ 145 C10 / 3152

Data: 13.08.2008

Prin contestaţia nr. 549/17.07.2008, înregistrată la Consiliu sub nr. 16.786/18.07.2008, completată prin adresa nr. 586/31.07.2008 înregistrată la Consiliu sub nr. 18.261/04.08.2008, formulată de către S.C. HORMIGON S.R.L., cu sediul în municipiul Ploieşti, strada Aurel Vlaicu nr. 16A, judeţul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J29 / 248 / 2003, având C.U.Î. 15205942, împotriva anunţului de participare nr. 58334/12.07.2008 privind procedura de atribuire prin „licitaţie deschisă” a contractului de achiziţie publică de prestări servicii, având ca obiect „Proiectarea obiectivului de investiţii ‹‹Sediu pentru parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti››”, organizată de către PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREŞTI,   cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Scaune  nr. 1-3, sector 3, s-a solicitat Consiliului, „în principal, obligarea autorităţii contractante la stabilirea duratei contractului, iar în subsidiar, să fie obligaţi la modificarea Fişei de date a achiziţiei la capitolul VII.1) Ajustarea preţului contractului prin eliminarea condiţiei ‹‹Preţul este ferm, în lei şi nemodificabil pe parcursul derulării contractului››”,  precum şi obligarea autorităţii contractante „să reanalizeze obiectul contractului de achiziţie publică”.

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:

În temeiul art. 278 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/ 2006 cu modificările şi completările ulterioare, pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, admite în parte, contestaţia formulată de către S.C. HORMIGON S.R.L., cu sediul în municipiul Ploieşti, strada Aurel Vlaicu nr. 16A, judeţul Prahova, în contradictoriu cu PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREŞTI,   cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Scaune  nr. 1-3, sector 3, respectiv capătul de cerere privind stabilirea duratei contractului.

Respinge capetele de cerere privind modificarea Fişei de date a achiziţiei la capitolul VII.1) prin eliminarea condiţiei ‹‹Preţul este ferm, în lei şi nemodificabil pe parcursul derulării contractului››”, precum şi obligarea autorităţii contractante de a reanaliza obiectul contractului de achiziţie publică”, ca nefondate.

Dispune modificarea documentaţiei de atribuire în sensul celor menţionate în motivare, în termen de 12 zile de la data comunicării prezentei decizii.

Prezenta decizie este executorie şi obligatorie pentru părţi, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din O.U.G. nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/ 2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.