CONSILIUL   NAŢIONAL   DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084

Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642    www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. 2 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr.  4470/ C9 /4229

Data: 26.09.2008

Prin contestaţia înregistrată la CNSC cu nr. 22756/  16.09.2008, formulată de SC COLAS DRUMURI SRL, cu sediul în Craiova, str. Toporaşi nr. 1, judeţul Dolj, având CUI 9695033, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/820/1997, reprezentată legal prin Paul Popescu - Hagen - Director General, împotriva documentaţiei de atribuire elaborată de CONSILIUL LOCAL CRAIOVA, cu sediul în Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7, judeţul Dolj, în calitate de autoritatea contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă, organizată în vederea încheierii acordului cadrul pentru realizarea lucrărilor de „reparaţii, reabilitare şi modernizare străzi în municipiul Craiova”, s-a solicitat „rectificarea şi completarea acesteia în ceea ce priveşte:

- estimarea realistă a celui mai mare contract subsecvent având în vedere valoarea totală estimată a acordului-cadru şi a duratei de 4 ani a acestuia;

- micşorarea cifrei medii de afaceri pe ultimii trei ani prevăzută în fişa de date a achiziţiei;

- menţionarea numărului şi frecvenţei de încheiere a contractelor subsecvente;

- menţionarea cantităţilor estimate a fi executate pe fiecare tip de lucrare;

- refacerea algoritmului de calcul pentru factorul de evaluare „preţul ofertei” în funcţie de cantităţile estimate a fi executate (adică în funcţie de preţul ofertei şi nu de preţuri unitare);

- eliminarea din algoritmul de calcul al factorului de evaluare „durata de realizare a documentaţiilor tehnico-economice” a „duratei de obţinere a avizelor, acordurilor, de realizare a PAC şi obţinere AC”;

- prezentarea algoritmului de calcul al factorului de evaluare privind programul calităţii”.

În baza documentelor depuse de părţi,

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:

Respinge excepţia lipsei de obiect invocată de CONSILIUL LOCAL CRAIOVA.

Admite în parte contestaţia formulată de SC COLAS DRUMURI SRL în contradictoriu cu autoritatea contractantă, astfel:

- respinge ca nefondată cererea de refacere a algoritmului de calcul pentru factorul de evaluare „preţul ofertei”;

- respinge ca rămase fără obiect solicitările legate de precizarea numărului şi frecvenţei de încheiere a contractelor subsecvente şi de menţionare a cantităţilor estimate a fi executate pe fiecare tip de lucrare;

- admite solicitarea privind estimarea celui mai important contract subsecvent şi în consecinţă şi solicitarea de micşorare a valorii cerinţei privind cifra medie de afaceri din ultimii 3 ani;

- admite cererile referitoare la factorii de evaluare „durata de realizare a documentaţiilor tehnico-economice” şi „programul calităţii”.

În temeiul art. 278 alin. (6) din OUG nr. 34/2006, va dispune anularea procedurii de atribuire în cauză.

Prezenta decizie este executorie conform prevederilor art. 280 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere  în termen de 10 zile de la comunicare.