CONSILIUL   NAŢIONAL   DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980

Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642    www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr.337/2006,

cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 4803/272 C10/4595

Data: 17.10.2008

Prin contestaţia nr.575/03.10.2008, înregistrată la Consiliu sub nr.24987/07.10.20088, formulată de către S.C. SIGMA GENERAL CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în localitatea Certeze, str. Principal nr.251, judeţul Satu Mare, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.J30/5/2006, având C.U.I. 18267370, împotriva documentaţiei de atribuire elaborată în cadrul procedurii de atribuire prin „licitaţie deschisă” a contractului de achiziţie publică de lucrări, având ca obiect „Întreţinere drumuri judeţene pe timp de iarnă 2008-2009”, organizată de către autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI, cu sediul în municipiul Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr.1-3, judeţul Botoşani, s-a solicitat Consiliului „obligarea autorităţii contrac-tante de a exclude din documentaţia de atribuire a cerinţei privind numărul minim de salariaţi pe care trebuie să-i aibă ofertantul - 130 de angajaţi..., obligarea autorităţii contractante de a înscrie în clauzele contractului de achiziţie publică a unui termen de plată a facturilor emise de executant şi a penalităţilor de întârziere de 0,5 % pe zi calculate de la data scadenţei plăţii şi obligarea autorităţii contractante de a exclude art. 15.1 din... contract a enunţului «în limita fondurilor asigurate de ordonatorul principal de credite, în speţă Consiliul Judeţean Botoşani»”.

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE :

Admite în parte contestaţia formulată de către  S.C. SIGMA GENERAL CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în localitatea Certeze, str. Principal nr.251, judeţul Satu Mare, în contradictoriu cu autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI, cu sediul în municipiul Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr.1-3, judeţul Botoşani, respectiv cererile cu privire la „obligarea autorităţii contractante de a înscrie în clauzele contractului de achiziţie publică a unui termen de plată a facturilor emise de executant” precum şi cu privire la „obligarea autorităţii contractante de a exclude art. 15.1 din... contract a enunţului «în limita fondurilor asigurate de ordonatorul principal de credite, în speţă Consiliul Judeţean Botoşani»”.

Respinge, ca nefondate, cererile cu privire la „obligarea autorităţii contractante de a exclude din documentaţia de atribuire a cerinţei privind numărul minim de salariaţi pe care trebuie să-i aibă ofertantul - 130 de angajaţi”, precum şi cu privire la „obligarea autorităţii contractante de a înscrie în clauzele contractului de achiziţie publică a ... penalităţilor de întârziere de 0,5 % pe zi calculate de la data scadenţei plăţii”.

Din oficiu, Consiliu dispune completarea caietului de sarcini şi a formularului de contract cu menţiunea referitoare la posibilitatea extinderii programului de lucru la 3 schimburi/zi, în funcţie de cerinţele beneficiarului.

Dispune refacerea documentaţiei de atribuire, având în vedere considerentele evocate în motivare, în termen de 12 zile de la comunicare şi stabilirea unei noi date limită de depunere a ofertelor cu respectarea prevederilor legale.

Prezenta decizie este executorie şi obligatorie pentru părţi, în conformitate cu dispoziţiile art.280 alin.(1) şi (3) din O.U.G. nr.34/ 2006, aprobată prin Legea nr.337/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.