CONSILIUL   NAŢIONAL   DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

C. N. S. C.

Bucureşti, Str.Stavropoleos, nr.6 sector 3, România, CP 030084, CIF 20329980,

Tel. +4 021 3104641,  Fax. +4 021 3104642, www. cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea:

DECIZIE

Nr. 5353/ C6 /5321

Data: 18.11.2008

Prin contestaţia nr. 512 din 12.11.2008, înregistrată la C.N.S.C. cu nr. 28.949 din 12.11.2008, depusă de S.C. CONTINA S.R.L., cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Str. George Bacovia nr. 23, jud. Vâlcea, fără alte date de identificare precizate, împotriva documentaţiei de atribuire, emisă de SPITALUL DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE RÂMNICU VÂLCEA, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Str. Remus Belu nr. 3, jud. Vâlcea, având CIF R2541037, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin cerere de oferte, a contractului de lucrări „Reparaţii capitale coloane de scurgere şi presiune, instalaţii sanitare la Spitalul de Obstretică Ginecologie Vâlcea”, cod CPV 45453000-7, se solicită următoarele, cu privire la documentul atacat:

1. Schimbarea valorii cifrei de afaceri de la 900.000 euro

la 900.000 lei;

2. Anularea obligaţiei de a prezenta recomandări vizate

de ISC teritorial;

3. Posibilitatea ca ofertanţii să poată prezenta şi contractele de prestări servicii/subcontractant/persoană fizică a responsabililor RTE şi CQ;

4. Anularea prevederii de a prezenta copii de pe cărţile de muncă ale personalului de execuţie;

5. Obligarea autorităţii contractante de a completa contractul cadru cu valorile propuse, aferente termenelor de plată şi cu cuantumul penalităţilor de întârziere;

6. Anularea punctajului de 10 puncte aferent planului calităţii;

7. Obligarea autorităţii contractante la completarea documentaţiei de atribuire cu proiectul tehnic şi planşe şi detalii, memorii tehnice, calcule şi dimensiuni hidraulice, şi  care să fie transmise operatorilor economici care au achiziţionat documentaţia de atribuire.

8. Precizarea tipului de conducte solicitat de către autoritatea contractantă (oţel zincat sau PPR) şi/sau dacă se admit oferte alternative.

În baza documentelor depuse de părţi,

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:

Admite, în parte, contestaţia formulată de S.C. CONTINA S.R.L., cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Str. George Bacovia nr. 23, jud. Vâlcea, în contradictoriu cu SPITALUL DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE RÂMNICU VÂLCEA, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Str. Remus Belu nr. 3, jud. Vâlcea şi dispune autorităţii contractante modificarea documentaţiei de atribuire după cum urmează:

- anularea obligaţiei de a se prezenta contracte similare vizate de I.S.C.;

- completarea contractului cadru cu informaţii privind valorile propuse, aferente termenelor de plată şi cu cuantumul penalităţilor de întârziere sau precizarea clauzelor obligatorii ale contractului;

- eliminărea factorului de evaluare “programul calităţii”;

- completarea documentaţiei de atribuire cu proiectului tehnic, părţi scrise şi desenate, planşe şi detalii, memorii tehnice, calcule de dimensionare, şi planul de control al calităţii, verificări şi încercări (PCCVI), precum şi eliminarea obligaţiei ca acestea să fie prezentate de către ofertanţi.

Respinge, ca rămase fără obiect, solicitările referitoare la schimbarea unităţii monetare în care se exprimă cifra de afaceri, din euro în lei, la modificarea cerinţei privind obligaţia de a se prezenta copii de pe cărţile de muncă ale personalului de execuţie, precum şi cea referitoare la obligarea autorităţii contractante de a preciza tipul de conducte solicitat.

Respinge, ca nefondată, solicitarea privind  acordarea posibilităţii ca ofertanţii să prezinte şi contracte de prestări servicii/subcontractant/persoană fizică a responsabililor RTE şi CQ.

Modificările dispuse se vor efectua şi se vor comunica operatorilor economici care au procurat documentaţia de atribuire, în termen de 12 zile de la primirea deciziei.

Dispune continuarea procedurii.

Executorie.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare.