CONSILIUL   NAŢIONAL   DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084

Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642 www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. 2 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006 Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 5462 / 637C4 / 4643-4662

Data: 21.11.2008

Prin contestaţia nr. 249 din 07.10.2008, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 25348 din 10.10.2008, depusă de OMS Hungaria Kft cu sediul în localitatea Tata, str. Bacso Bela nr. 37, Ungaria, adresa de corespondenţă – Sucursala Cluj-Napoca, str. Sanatorului nr. 12, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. Cg. 11-09-000676, CUI 10364093-2-11,  împotriva deciziei prin care oferta contestatoarei a fost declarată neconformă, emisă de Consiliul Local Cristuru Secuiesc cu sediul în localitatea Cristuru Secuiesc, str. Libertăţii nr. 27, jud. Harghita, cod poştal 535400, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă organizată în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „reabilitarea sistemului de canalizare menajeră în cartierul Kossuth Lajos şi unele străzi din oraşul Cristuru Secuiesc, jud. Harghita, cod CPV 45231100-6”, s-a solicitat:

- anularea deciziilor şi a raportului procedurii de atribuire a contractului de execuţie lucrări, în partea privind declararea ofertei contestatoarei ca fiind neconformă şi respinsă;

- anularea tuturor actelor subsecvente, inclusiv adresele pârâtei nr. 6926/01.10.2008 şi 6976/01.10.2008 reprezentând „comunicările rezultat procedură”, completate prin adresa 7035/2008;

-obligarea autorităţii la continuarea procedurii de atribuire.

Prin contestaţia nr. 425 din 12.10.2008, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 25454 din 13.10.2008, depusă de S.C. Bau Team S.R.L. cu sediul în oraşul 7130 Tolna, str. Beri Balogh Adam nr. 36, jud. Tolna – Ungaria, adresa de corespondenţă – Sucursala Miercurea Ciuc, str. Octavian Goga nr. 12/A/16, cod poştal 530222, CUI nr. Hu 1062847, împotriva adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. 6925 din 01.10.2008, emisă de Consiliul Local Cristuru Secuiesc, cu sediul în localitatea Cristuru Secuiesc, str. Libertăţii nr. 27, jud. Harghita, cod poştal 535400, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă organizată în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „reabilitarea sistemului de canalizare menajeră în cartierul Kossuth Lajos şi unele străzi din oraşul Cristuru Secuiesc, jud. Harghita, cod CPV 45231100-6”, s-a solicitat:

-anularea comunicării rezultatului procedurii nr. 6925/01.10.2008;

-efectuarea unei noi evaluări a ofertelor şi a documentelor însoţitoare;

-aplicarea corectă a prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, de către comisia de evaluare, în sensul respingerii ofertelor depuse de ofertanţii care nu îndeplinesc cerinţele minime de calificare.

Pentru soluţionarea contestaţiilor, având în vedere că acestea au fost formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, Consiliul a procedat la conexarea lor, în conformitate cu dispoziţiile art. 273 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

Procedura în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris.

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:

În baza art. 278 alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru considerentele evocate în motivare, respinge ca nefondată contestaţia depusă de OMS Hungaria Kft.

În baza art. 271 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru considerentele evocate în motivare, respinge ca nulă contestaţia depusă de S.C. Bau Team S.R.L.

În baza art. 278 alin. (6) din ordonanţă, dispune continuarea procedurii de achiziţie publică.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.