CONSILIUL   NAŢIONAL   DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084

Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642    www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. 2 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 808 / C1 / 234 / 307 / 318

Data: 29.02.2008

Pe rolul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor au fost înregistrate sub nr. 1630/04.02.2008, nr. 1993/ 08.02.2008 şi nr. 2029/08.02.2008 contestaţiile formulate de SC AUTOMATICA SA, SC ELECTROTEL SA şi SC CELULE ELECTRICE SA cu privire la procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect „reabilitare staţii electrice 6,3 Kv şi 20 Kv (CHE Albeşti, CHE Baiculeşti, CHE Maniceşti, CHE Văcăreşti şi CHE Mihăileşti)”, organizată de către SC HIDROSERV CURTEA DE ARGEŞ SA, cu sediul în Curtea de Argeş, str. Barajului nr. 1 jud. Argeş, în calitate de autoritate contractantă.

Prin contestaţia înregistrată la CNSC cu nr. 1630/04.02.2008 formulată de S.C. AUTOMATICA S.A. cu sediul în Calea Floreasca nr. 159, Sector 1, Bucureşti, înregistrată la ORC sub numărul J40/1291/1991, având cod fiscal RO 1572345 reprezentată legal prin d-l Ion Lazar - Director General, împotriva deciziei de atribuire nr. 256/29.01.2008 emisă de SC HIDROSERV CURTEA DE ARGEŞ SA, în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică mai sus menţionat s-a solicitat „obligarea autorităţii contractante de lua măsurile necesare pentru eliminarea din Fişa de date – secţiunea 1, Formularul nr. 9 a factorului de evaluare 2 „durata de execuţie (achiziţie echipamente, lucrări de construcţie montare, probe şi PIF (pag. 5/21) şi reluarea procedurii de atribuire pentru un punctaj maxim alocat de 85 de puncte prin eliminarea celor 15 puncte alocate”.

Prin contestaţia înregistrată la CNSC cu nr. 1993/08.02.2008 formulată de SC ELECTROTEL SA, cu sediul în Alexandria, str. Dunării, nr. 279, jud. Teleorman, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J34/1/1990, CUI RO 1384430, reprezentată legal prin d-l V. Valeriu Velciu în calitate de Preşedinte-Director General, împotriva deciziei de atribuire nr. 256/29.01.2008 emisă de SC HIDROSERV CURTEA DE ARGEŞ SA în calitate de autoritatea contractantă, în cadrul procedurii mai sus menţionată s-a solicitat „anularea licitaţiei de atribuire”.

Prin contestaţia înregistrată la CNSC cu nr. 2029/08.02.2008 formulată de SC CELULE ELECTRICE SA cu sediul în Băileşti str. Calea Craiovei nr. 39 jud. Dolj, înregistrată la ORC sub nr. J16/250/1991, CUI RO 2333273, reprezentată legal prin Valeria Albu - Preşedinte de Consiliu de Administraţie, împotriva deciziei de atribuire nr. 256/29.01.2008 emisă de SC ELECTROTEL SA în calitate de autoritatea contractantă, în cadrul procedurii mai sus menţionată s-a solicitat anularea deciziei nr. 256/29.02.2008.

Conform prevederilor art. 273 alin. (1) din OUG 34/2006, contestaţiile care fac obiectele dosarelor nr. 234/2008, nr. 307/2008 şi nr. 318/2008 au fost conexate pentru a se pronunţa o soluţie unitară, deoarece acestea sunt formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire.

În baza documentelor depuse de părţi,

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:

Respinge contestaţia formulată de SC AUTOMATICA SA în contradictoriu cu SC HIDROSERV CURTEA DE ARGEŞ SA, astfel:

- ca tardiv introdusă solicitarea privind obligarea autorităţii contractante „de a elimina din fişa de date a achiziţiei  Secţiunea 1 Formular nr. 9 a factorului de evaluare 2 durata de execuţie”;

- ca nefondată solicitarea privind reluarea procedurii de atribuire.

Respinge ca tardiv introdusă contestaţia formulată de SC ELECTROTEL SA  în contradictoriu cu SC HIDROSERV CURTEA DE ARGEŞ SA.

Respinge ca tardiv introdusă contestaţia formulată de SC CELULE ELECTRICE SA în contradictoriu cu SC HIDROSERV CURTEA DE ARGEŞ SA.

Prezenta decizie este obligatorie în conformitate cu prevederile art. 280 alin. 3 din OUG nr. 34/2006 aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile şi completările ulterioare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.