CONSILIUL   NAŢIONAL   DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084

Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642    www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. 2 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr: 582/C9/300

Data:10.02.2009

Prin contestaţia înregistrată la CNSC sub nr. 2311/ 29.01.2009, formulată de SC PSV COMPANY SA (fostă PETROMSERVICE), cu sediul în Bucureşti, str. G-ral Constantin Budişteanu nr. 11 bis, sector 1, cod poştal 01072, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/694/06.02.2002, având CUI 14428660, reprezentată legal prin Macarovschi Marcel Alexandru, împotriva deciziei nr. 2/574/26.01.2009, emisă de CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI HAŢEG, cu sediul în str. Piaţa Unirii nr. 6, oraş Haţeg, judeţul Hunedoara în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire a contractului de lucrări ,,Reabilitarea reţelelor de canalizare a apelor uzate şi staţie de epurare, oraş Haţeg’’, s-a solicitat obligarea autorităţii contractante de a solicita punctul de vedere al unor experţi externi, neutri în legătură cu fezabilitatea termenului de 5 luni pentru realizarea investiţiei, reevaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurii menţionate mai sus şi declararea contestatoarei drept câştigătoare a procedurii de atribuire a contractului.

În baza documentelor depuse de părţi,

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:

Respinge ca nefondată contestaţia formulată de SC PSV COMPANY SA în contradictoriu cu CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI HAŢEG.

Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză.

Prezenta decizie este obligatorie conform prevederilor art. 280 alin. (3) din OUG nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere  în termen de 10 zile de la comunicare.