CONSILIUL   NAŢIONAL   DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Bucureşti, România,  CP 030084, CIF 20329980

Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642    www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. 2 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 734/56/C11/451/469

Data: 20.02.2009

Pe rolul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a fost înregistrată cu nr. 3267/09.02.2009, contestaţia nr. 44/09.02.2009, formulată de către S.C. HIDROEDIL S.A., cu sediul în Iaşi, str. Ţuţora, nr. 6, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J22-52-97, CF R-9355848, reprezentată legal prin administrator Oana Luciana Gheorghiţă, în cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă, a contractului de achiziţie publică având ca obiect „Elaborare proiect tehnic, detalii de execuţie, documentaţii pentru obţinere avize, acorduri, autorizaţii şi asistenţă tehnică pe perioada implementării proiectului Extindere reţea de alimentare cu apă, înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare pentru satele Suhuleţ şi Tansa”, organizată de către autoritatea contractantă CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TANSA, cu sediul în comuna Tansa, judeţul Iaşi, prin care se solicită obligarea autorităţii contractante de a răspunde la solicitarea de clarificări, formulată prin adresa nr. 29/30.01.2009, respectiv de a adopta şi aplica măsura prelungirii termenului privind vizitarea în teren astfel încât să poată fi elaborată oferta.

Prin contestaţia nr. 57/10.02.2009, înregistrată la C.N.S.C. cu nr. 3372/10.02.2009, formulată de S.C. CERNACONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Iaşi, şos. Păcurari nr. 34, bl. 555, sc. C, ap. 1, judeţul Iaşi, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J22/222/1999, CUI 11587181, reprezentată legal prin director Adrian Nicu, s-au contestat răspunsurile primite prin adresele nr. 43/27.01.2009 şi nr. 45/27.01.2009, la clarificările solicitate autorităţii contractante, solicitând obligarea acesteia la remedierea documentaţiei de atribuire.

Având în vedere dispoziţiile art. 273 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire vor fi conexate pentru a se pronunţa o soluţie unitară, Consiliu urmează să facă aplicarea acestora, conexând dosarele nr. 6102/2008 şi nr. 6131/2008, contestaţiile nr. 33185/12.12.2008 şi nr. 33285/15.12.2008, urmând a fi soluţionate în cadrul dosarului nr. 6102/2008.

În baza documentelor depuse de părţi,

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE

Admite contestaţia formulată de S.C. HIDROEDIL S.A., cu sediul în Iaşi, str. Ţuţora, nr. 6, în contradictoriu cu CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TANSA, cu sediul în comuna Tansa, judeţul Iaşi.

Obligă CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TANSA să răspundă clarificărilor solicitate de către S.C. HIDROEDIL S.A., prin adresa nr. 29/30.01.2009 şi să-i permită acestui operator economic să efectueze vizita în teren, prin decalarea, în mod corespunzător, a termenelor prevăzute în documentaţia de atribuire, fişa de date a achiziţiei.

Admite, în parte, contestaţia formulată de S.C. CERNACONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Iaşi, şos. Păcurari nr. 34, bl. 555, sc. C, ap. 1, judeţul Iaşi, în contradictoriu cu CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TANSA, cu privire la capetele de cerere referitoare la obligarea autorităţii contractante de a-i comunica o copie a planşei anexată caietului de sarcini şi de a-i comunica adresele nr. 360/03.02.2009 şi nr. 374/03.02.2009, privind răspunsul dat unor clarificări.

Obligă CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TANSA ca, în termen de 15 zile de la data primirii prezentei, să transmită operatorului economic S.C. CERNACONSTRUCT S.R.L. copia planşei anexată caietului de sarcini.

Obligă CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TANSA ca, în termen de 15 zile de la data primirii prezentei, să transmisă tuturor operatorilor economici, care au achiziţionat documentaţia de atribuire, inclusiv operatorului economic S.C. CERNACONSTRUCT S.R.L., copii ale adreselor nr. 360/03.02.2009 şi nr. 374/03.02.2009.

Respinge, ca nefondată, cererea CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TANSA privind amendarea S.C. HIDROEDIL S.A. şi S.C. CERNACONSTRUCT S.R.L., ca urmare a exercitării abuzive a dreptului de a depune contestaţii.

Dispune continuarea procedurii de atribuire.

Executorie şi obligatorie.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare.