CONSILIUL   NAŢIONAL   DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084

Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642    www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin.2 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea:

DECIZIE

Nr. 75/C1/5771

Data: 09.01.2009

Prin contestaţia nr. 40/25.11.2008, înregistrată la CNSC cu nr. 31304/28.11.2008, formulată de către SC METAL CONSTRUCT SRL, cu sediul în Bistriţa, Str. Intrarea Toporaşului, nr. 5, sc. F, ap. 59, Judeţul Bistriţa-Năsăud, având CUI RO 17698979, înregistrată la ORC sub nr. J06/571/2005, reprezentată legal prin Petrina Marius Valentin – Administrator, împotriva adresei de comunicarea  rezultatului procedurii nr. 5159/21.11.2008, emisă de către autoritatea contractantă CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMITRIŢA, cu sediul în localitatea Dumitriţa, Str. Principală, nr. 145, Judeţul Bistriţa-Năsăud, în cadrul procedurii de „cerere de oferte”, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având drept obiect „Extindere în regim de înălţime similar clădiri existente P+1E, spaţii administrative la parter şi anexe – Cămin cultural în loc. Dumitriţa”, cod CPV 45000000-7, s-a solicitat:

- anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. 5159/21.11.2008;

- obligarea autorităţii contractante de a declara ca fiind adjudecată oferta depusă de către SC METAL CONSTRUCT SRL.

În baza documentelor depuse de părţi,

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:

Admite, în parte, contestaţia formulată de către SC METAL CONSTRUCT SRL, în contradictoriu cu autoritatea contractantă CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMITRIŢA, astfel:

- admite solicitarea cu privire la anulare comunicării rezultatul procedurii de atribuire, nr. 5159/21.11.2008 şi, pe cale de consecinţă, dispune anularea raportului procedurii nr. 5154/ 20.11.2008 şi a actelor subsecvente acestuia;

- respinge ca nefondată cererea de declarare a ofertei SC METAL CONSTRUCT SRL ca fiind câştigătoare, întrucât, în acest caz, se impune reevaluarea ofertelor.

Dispune continuarea procedurii de atribuire prin obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertele admisibile, prin aplicarea algoritmului de calcul, emiterea fişelor individuale de punctaj şi întocmirea corectă a punctajului pentru fiecare ofertă în parte, aşa cum este menţionat la art. 82 alin. (2) din HG nr. 925/2006, pe baza principiului asumării răspunderii prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. g) din OUG nr. 34/2006.

Remedierile, dispuse anterior, se vor efectua în termen de 3 zile de la expirarea termenului de exercitare a căii de atac, astfel cum este acesta prevăzut la art. 280 alin.(5) din ordonanţa de urgenţă.

Prezenta decizie este obligatorie şi executorie pentru părţi, conform prevederilor art. 280 alin. (1) şi (3) din OUG nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.